O modelo cascata, também conhecido como tradicional, é uma metodologia de desenvolvimento de software surgida na década de 1970. Sua principal característica é a divisão de tarefas em etapas predeterminadas que são executadas de forma sequencial.

Isso quer dizer que é preciso finalizar todas as tarefas de uma etapa para que seja possível passar para a seguinte. Ao cumprir todas as etapas, o resultado será um produto de software funcional, pronto para ser entregue ao cliente.

O modelo cascata é dividido em 5 etapas: Levantamento de requisitos, projeto, implementação, realização de testes e manutenção do sistema.

Levantamento de requisitos é necessário para saber as expectativas do cliente e definir as funcionalidades do sistema. Essa etapa necessita muita atenção, pois ela irá nortear todo o processo de desenvolvimento do sistema. Qualquer erro nessa etapa pode inutilizar todo o sistema.

Projeto é a etapa do planejamento. É nessa fase onde será determinadas a criação de um cronograma, definição de tarefas com base nos requisitos, estimativa de finalização de cada etapa, montagem do time de desenvolvimento, modelagem da interface e arquitetura do sistema.

A implementação é parte onde os desenvolvedores codificam o software de acordo com os requisitos levantados na primeira etapa.

Os testes só ocorrem quando os desenvolvedores tiverem terminado suas tarefa. Nessa etapa é onde se verifica se o sistema roda sem nenhum problema, e se caso houver algum problema para que estes possam ser corrigidos pela equipe de desenvolvimento.

A implantação ocorre após profunda verificação e testes por parte da equipe de desenvolvimento. É nessa etapa que o sistema é entregue ao cliente.

Defeitos:

### Bloqueios podem afetar radicalmente o cronograma

### O progresso linear pode dificultar o retorno a uma etapa anterior

### A verificação da qualidade acontece tardiamente no processo

Benefícios:

### Acompanhar o progresso é fácil

### Os integrantes da equipe podem gerir o tempo com eficácia